Рома,

По статусам:

Я занимаюсь:

1) Планом работ

2) GUI-каркас

3) Базовый API

Планирую завершить данные работы к концу следующей недели (до отпуска). Как мы договорились, в это воскресенье тоже буду работать, чтобы минимизировать риски.

Валера работает над DAO и загрузкой конфигурации. Андрей - над задачами валидации конфигурации (xsd-схема + логическая валидация). Движение равномерное, без проблем. Небольшой сдвиг в сроках. Ориентировочное окончание текущих работ - 31е мая. Сдвиг из-за:

а) Задачи тестирования производительности для Андрея

б) Много новых технологий (Git, Maven, Mockito, пока для ребят не актуальный Vaadin) - народ жалуется что тратится время на чтение документации и литературы. Но это временные проблемы - все мы в таком положении.

Завтра в Минске рабочий день, у Валеры во вторник отпуск. Я попросил ребят выслать предполагаемый график отпусков - обдумывают.

Спасибо,

Денис