**Рестарт СМ5**

**Сроки проекта**

Макет – декабрь 2013 г.

**Целевая архитектура и функциональные требования**

Определяются документами ИнтерТраст (БТ, ФТ, Архитектура). В части платформы стараемся максимально возможно и разумно переиспользовать заделы по BR4J-2

**Руководство проекта и организация работ**

Шилин - РП проекта в целом, включая вопросы технологичности, технического сопровождения и доработок продукта.

В проекте два ведущих архитектора – один по клиентской части и доменному слою – Тугушев, другой по платформе СМ5 (нижний слой "защищенная платформа" + верхний слой технологических сервисов) с учетом требований по ЗИ, сформулированных Люксофт, разработку инструментов СМ5 (инструменты администрирования, центр отчетов, КИПР, ..), а также АРМов администраторов - системного и защиты информации – Митавский. Соответственно распределены и зоны их ответственности и разграничения полномочий.

Со архитектор и РП по мобильным АРМ - Соколова

За поддержку целостности и не противоречивости обеих архитектур отвечает Главный конструктор СМ5 – Пирожков.

Р. Шилин, управляет требованиями Заказчиков проекта, координирует работу и решает конфликтные задачи в проекте, возникающие между архитекторами и гл. конструктором и др..

Митавский руководит работой Минских проектировщиков (3 человека) и пулом разработчиков в Киеве и Серпухове.

Шилин и Пирожков приходят на штатные должности в ИнтерТраст

**Контролирующие органы проекта (Заказчики проекта):**

Владелец продукта в терминологии ИнтерТраст (Бинес-требования) – Михайлов

Заказчик продукта - Гончаренко

По архитектуре выступает Гл. Архитектор ИнтерТраст В. Панов (соответствие архитектурных и проектных решений целевой архитектуре ИнтерТраст)

По планированию и организации работ, контролю сроков и финансов О. Таранченко (контроль общего плана работ, финансовый контроль, оказание координационной помощи РП).

По вопросам ЗИ по ЗИ выступает В. Горностаев.